|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План создания инвестиционных объектов в муниципальном образовании Северский район | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование инвестиционного объекта (проекта) | Месторасположение объекта (проекта) | Отрасль | Краткая характеристика объекта (проекта) | Период реализации | Источник финансирования | Сумма инвестиций, млн. руб. | Текущий этап создания | Требуемая мощность потребления энергетических ресурсов |
| 1 | Модернизация нефтеперерабатывающего завода | Пгт. Афипский, промзона | ТЭК | Модернизация производства | 2007-2018 | Внебюджетные средства | 80 032 | Реализуется. Проведен 1 этап модернизации производственных мощностей. Реализация 2 этапа модернизации производства (строительство комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона с объектами ОЗХ | Электроснабжение - 3 МВт |
| 2 | Модернизация нефтеперерабатывающего завода | Пгт. Ильский, промзона | ТЭК | Модернизация производства | 2011-2016 | Внебюджетные средства | 33097 | Реализуется. Введена в эксплуатацию установка АТ-5.  Строительство новой установки АТ-6. | Электроснабжение - 1,7 МВт |
| 3 | Строительство производственно-сладского комплекса «Афипский Энерго Парк» | пос. Афипский, ФАД Краснодар -Новороссийск, р-н Новодмитриевского перекрестка | Логистика, потребительская сфера | Строительство складских и производственных помещений | 2013-2017 | Внебюджетные средства | 501,8 | Реализуется. Построена 1 очередь комплекса - 4 объекта 1476 кв.м. каждый, ведется строительство 2 очереди площадью 5904 кв.м. | Электроснабжение – 0,5 Мвт |
| 4 | Создание горного туристского комплекса | Ст. Убинская, г. Собер Оашх | Туризм | Строительство горнолыжного комплекса на горе «Собер Оашх» в ст. Убинской, организация туристического обслуживания | 2010-2018 | Внебюджетные средства | 1000 | Инвестиционный проект прошел экспертизу освоения лесов в министерстве природных ресурсов Краснодарского края и был внесён в Лесной план Краснодарского края. | Электроснабжение – 0,5 Мвт |
| 5 | Строительство элеватора | с. Львовское, ул. Таманская, 35 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | Строительство элеватора мощностью: чистка зерна -150 тыс.т./год  сушка зерна - 30 тыс.т./год | 2014-2016 | Внебюджетные средства | 300 | Реализуется. Построена 1 очередь. Ведется монтаж танков для хранения зерна. | Электроснабжение – 0,5 Мвт |
| 6 | Строительство автовокзала и придорожного сервиса | ст. Северская, р-н Азовского перекрестка | Потребительская сфера | Строительство автовокзала вдоль ФАД «Краснодар-Новороссийск», организация придорожного сервиса (кафе, гостиница, ТРЦ) | 2014-2017 | Внебюджетные средства | 150 | Реализуется. Ведется планирование территории, построен съезд с ФАД, заложен фундамент под здание вокзала |  |